### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 三、技术（服务）要求

### （一）总体要求

  - 本章要求仅为对相关服务的一般性要求，投标人应按国内及深圳市有关标准、规范及条例提供服务和承诺。要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，投标时须特别注明，并提供相应资料或说明。

  - 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

### （二）项目简介

1、项目名称：深圳市绿化管理处树枝粉碎场绿化废料处理项目

2、项目地点：南山区北环大道与龙珠大道交汇处深圳市绿化管理处树枝粉碎场

3、项目概况：

深圳市绿化管理处树枝粉碎场负责全市绿化废料的处理工作。本次通过公开招标的方式，选拔出 1 家优秀的绿化专业公司承担深圳市绿化管理处树枝粉碎场所有绿化废料的处理。

4、招标（或采购）范围：

4.1 此次采购将选拔出 1 家优秀的绿化专业公司承担深圳市绿化管理处树枝粉碎场所有绿化废料的处理。

4.2 绿化废料的处理内容包括处理所有深圳市绿化管理处树枝粉碎场必须处理的所有绿化废料。每年处理绿化废料约25万立方米（如年度台风等特殊情况变化，需处理的绿化废料量也将会随着变化）。具体工作按《深圳市绿化管理处树枝粉碎场绿化废料处理管理要求》、《深圳市绿化管理处树枝粉碎场管理检查验收办法》所规定的工作要求执行。

5、项目质量要求：按《深圳市绿化管理处树枝粉碎场绿化废料处理管理要求》、《深圳市树枝粉碎场管理检查验收办法》验收合格。

### （三）项目管理要求

1、采购方有偿提供处理绿化废料场地、厂房、机械设备，有偿使用费的量由投标方根据自身的实际核算情况自行确定。

2、本项目实行全承包，中标方全承包树枝粉碎场处理绿化废料的任务及其发生的所有费用，具体包括树枝粉碎、搬运、安全生产、消防、水电（其中变压器容量为630KWA）、机械设备维护及环境保洁等内容，承包期限为一年。

3、中标方必须自行解决员工生活基地问题，所发生的费用由中标方负责。采购方可以提供约30平方米的办公用房给中标方办公使用。中标方应派两名经验丰富管理人员驻采购方工作。

4、采购方有偿提供处理绿化废料的场地、厂房是有限的，中标方必须按要求定期处理完绿化废料，一般情况下当天的绿化废料必须当天处理完，特殊情况（如台风等）可以延期，但必须经采购方批准。处理过的绿化废料要定期清走，不能超过场地堆放量。

5、采购方有偿提供处理绿化废料的机械设备是有限的，中标方必须定期对机械设备进行维护和更换配件，与机械设备使用、维护等相关事项及其费用全部由中标方负责。

6、中标方对采购方有偿提供处理绿化废料的场地、厂房、机械设备等必须严格管理，科学使用，由于管理不善或人为破坏造成的损失，要承担全部损失的赔偿责任。

7、在台风等特殊情况下，中标方必须按要求做好应急处理工作，加快树枝粉碎、做好树枝接纳管理、做好堆场安全管理等工作，确保全市绿化废料能及时处理。应急期间做好临时堆场的管理和树枝二次转运等相关工作，所有应急费用由中标方负责。

8、中标方进场后要对树枝粉碎场内现有存放的绿化废料进行处理。

9、中标方必须无条件接收运来的绿化废料，采购方不提供绿化废料制肥的场地及设备，场地的临时粉碎料堆放量不得超过100立方。中标方自行考虑日常粉碎料清运费，如需制肥需自行考虑制肥场地及设备。

10、绿化废料处理要求详见《深圳市绿化管理处树枝粉碎场绿化废料处理管理要求》、《深圳市绿化管理处树枝粉碎场管理检查验收办法》。

11、投标方须配合集中采购机构对证明文件进行核证。

12、有关绿化废料处理合同由中标单位同深圳市绿化管理处树枝粉碎场签署。

13、中标单位要积极配合深圳市绿化管理处树枝粉碎场，服从深圳市绿化管理处树枝粉碎场管理，组织协调好绿化废料处理工作，以保证高质量完成处理工作。

14、为确保项目质量，中标单位不得转包、分包。如一旦发现转包或分包，除终止合同外，索赔中标总造价的5%作为另外招标和停工所造成的损失的补偿。

15、投标方必须认真逐项填写投标文件中要求填报的表格文件。

16、其余管理及技术要求按《深圳市绿化管理处树枝粉碎场绿化废料处理管理要求》执行。

17、采购方与中标方联合参加每年的(深圳)国际节能减排和新能源科技博览会(简称节博会)，期间的所有工作及费用由中标方负责。

18、节假日须安排人员值班，保证生产线正常运转。

19、注意生产过程中的环保要求，严格控制三废排放。

20、中标单位有权处理粉碎场所有的绿化废料，所有绿化废料离开粉碎场后的一切费用由中标单位全权负责。

### （四）采购方有偿提供的场地、厂房及设备情况

1、建筑物：

厂房：总平面面积：6063平方米。其中粉碎车间2656平方米；水泵发电机房：28平方米；

2、红线外场地7500平方米。其中粉碎车间430平方米；临时房200平方米。（此场地和相关设施为临时性质，如因政策原因需要变更征用的，乙方无条件服从，并按政府相关规定执行。）

3、主要设备表：

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏福马BXG468型环刨片机 | 2台 | 284000 | 568000 |  |
| 2 | 保龙鼓式削片机BXG218 | 2台 | 234000 | 468000 |  |
| 3 | 苏福马鼓式削片机BXG218 | 1台 | 240000 | 240000 | 临时厂房用 |
| 4 | 破碎搅拌配料输送设备一套(胶带输送机) | 1套 | 281000 | 281000 |  |
| 5 | 直接加热燃煤热风炉 | 1台 | 60000 | 60000 |  |
| 6 | TG3200-A型单机除尘机5套TG2700-A型2套(袋式单机除尘机组) | 一套 | 325500 | 325500 |  |
| 7 | 中国宜IZL30DⅢ装载机 | 1台 | 669950 | 669950 |  |
| 8 | 东风劲诺130翻斗车 （自卸车） | 1台 | 178000 | 178000 |  |
| 9 | F15型翻斗车 | 2台 | 49500 | 99000 |  |
| 10 | 金风工农12K型手扶拖拉机 | 1台 | 9100 | 9100 |  |
| 11 | ScS-60t数字汽车衡即地磅1台 | 1台 | 136000 | 136000 | 含：电脑部分 |
| 12 | 消防电子监控设备1套 | 1套 | 155777 | 155777 |  |
| 13 | 1.5吨登提斯载货电梯1部 | 1部 | 248000 | 248000 |  |
| 14 | 消防水泵4台、消防喷淋烟感系统及柴油发电机设备等 | 1套 | 320000 | 320000 |  |
| 总计 |  |  |  | 3758327 |  |

### （五）合同方式

合同方式：固定总价，结算时，项目总价不做调整（项目以季度为报价单位，合同期为1年即4个季度）。

### （六）其他要求

供应商在提供付款资料时，必须将投标文件、投标补充承诺（如果有）、采购供应合同、交付验收设备和材料清单数据等重要文件刻录成光盘同时交送采购人。

### （七）注意事项

1、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

2、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

3、如投标人提交伪造资质证书、合同文件，一经发现按有关规定进行处罚,没收投标保证金、通报批评，并在深圳政府采购网曝光台上公布。

### （八）附件

附件为《深圳市绿化管理处树枝粉碎场绿化废料处理管理要求》、《深圳市绿化管理处树枝粉碎场管理检查验收办法》。

### （九）、环境条件

气       候：        海洋性气候，盐雾腐蚀

多年平均气温：       22℃

极端最高气温：       38.7℃

极端最低气温：       0.2℃

多年平均相对湿度：   79%

最大相对湿度：       95%